**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №,п/ п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | | | | | |  |  | Выполнено | |  | | Оплачено подрядчику  (Кассовые расходы МО) | | | Остаток средств | | | Причины неиспользова ния средств |
| Ввод мощностей в 2015 году | | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | |  | Ввод мощносте | й | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | |
| кол-во  единиц  двор.террит-  й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | кол-во  единиц  двор.террит-  й, проездов | кв.м | км | ЛО | МО | ЛО | МО | ЛО | МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 695 661,52** | **792 700,00** | **902 961,52** | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **1 695 661,52** | **792 700,00** | **902 961,52** | Проведение торгов в  рамках 44-фз.  Контракт находится на подписи у  потенциально го  подрядчика,  планируемый српок  подписания  03.07.2015г. |
|  | в том числе по Программам и мероприятиям: | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **I** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО:** | Х | **1140** | **0,19** | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** |
|  | **в том числе:** | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| **1.1** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО:** | **Х** | **1140** | **0,19** | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **764 243,52** | **571 500,00** | **192 743,52** |  |
|  | из них: | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
|  | **а) Ремонт , всего:** | ***Х*** | ***1140*** | ***0,19*** | ***764 243,52*** | ***571 500,00*** | ***192 743,52*** | **Х** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***764 243,52*** | ***571 500,00*** | ***192 743,52*** |  |
|  | в том числе по объектам: | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| 1.1.1 | *ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№44 до*  *д.№ 50) с.Русско-Высоцкое* | *Х* | *1140* | *0,19* | *764 243,52* | *571 500,00* | *192 743,52* | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *764 243,52* | *571 500,00* | *192 743,52* |  |
| **II** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.**  **ВСЕГО:** | **1,00** | **620,00** | **х** | **931 418,00** | **221 200,00** | **710218,00** | **0,000** | **0** | **х** | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | **931 418,00** | **221 200,00** | **710218,00** |  |
|  | **в том числе:** | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| **2.1** | **Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:** | **1,00** | **620,00** | **х** | **931 418,00** | **221200,00** | **710218,00** | 0,00 | 0,00 | х | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | **931 418,00** | **221200,00** | **710218,00** |  |
|  | Из них: |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | **а) Ремонт, всего:** | *1,00* | *620,00* | *х* | *931 418,00* | *221200,00* | *710218,00* | 0,00 | 0,00 | х | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | *931 418,00* | *221200,00* | *710218,00* |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1.1. | *Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 6,7,8,10 с.Русско-Высоцкое* | *1,00* | *620,00* | *х* | *931 418,00* | *221200,00* | *710218,00* | *0,00* | 0,00 | *х* | *0,0* | 0 | *0* | *0,0* | *0,000* | *0,000* | *931 418,00* | *221200,00* | *710218,00* |  |

**Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район район Ленинградской**

**Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.И.Волкова/**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Батуренко**

**МП**