|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

|  |  |  | № 6-р |
| --- | --- | --- | --- |
| от 18.02.2016 года |  |  |  |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |

В соответствии с  областным законом от 23.12.2015г. № 319-ОЗ «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года» утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год, предоставляемых за  средств дорожного фонда  Ленинградской области  в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году в соответствии с приложением № 1.

2. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                            Л.И.Волкова

| План мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 19 февраля текущего финансового года | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 19 февраля текущего финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 19 февраля текущего финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Распоряжение Местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое | В срок до 15.04.2016 г. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№ 30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое | В срок до 15.07.2016 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор. | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения - ул. Павлика Филимонова (от д.№30 до д.№ 20) с.Русско-Высоцкое | В срок до 31.07.2016 г. |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, подрядная организация, организация осуществляющая технический надзор. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Устранение выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  | Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |  | Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение |
|  |  | ___________________ / Л.И.Волкова/ |
|  |  |  | МП |  |