|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

|  |  |  | № 66-р |
| --- | --- | --- | --- |
| от 04.10.2016 года |  |  |  |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |

В соответствии с   бюджетным законодательством, постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2015 № 163 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.09.2016 № 343«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 483 «Об утверждении Перечня объектов и распределения в 2015 и 2016 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»,

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области изменений целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе ПИР  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2016 году в соответствии с приложением № 1.

2. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной карты»).

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                            Л.И.Волкова

Приложение № 1

План мероприятий («дорожная карта») изменений целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе ПИР  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2016 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заключение соглашения с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области о порядке предоставления субсидии на софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной собственностью | Октябрь 2016г. | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение | Открытие финансирования по объекту капитального ремонта |
| 2. | Проведение открытого конкурса на разработку ПСД по объекту «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | Октябрь 2016 | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение | Определение проектной организации по итогам проведенного открытого конкурса |
| 3. | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД по объекту «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Ноябрь- декабрь 2016 | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение и проектная организация , определяемая по результатам открытого конкурса. | Заключение муниципального контракта с победителем открытого конкурса |
| 4. | Выполнение 1-го этапа работ по разработке ПСД по объекту «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | Ноябрь-декабрь 2016г. | Проектная организация , определяемая по результатам открытого конкурса | Выполнение работ в соответствии с графиком |
| 5. | Приемка выполненных работ (1-ый этап) по разработке ПСД по объекту «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | Декабрь 2016 | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение | Завершение работ в соответствии с графиком и подписание актов выполненных работ, накладных о передаче ПСД |
| 6. | Предоставление отчета об освоении субсидии в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение | Отчет об освоении субсидии |
| 7. | Предоставление отчета о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и размещение отчетной информации о достижении значений показателей результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования | Ежеквартально не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение | Отчет о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году с пояснительной запиской |
| Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ________________Л.И.Волкова |
| печать |