ОТЧЕТ (годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | 1087000 | 150000 | 1000 | 1087000 | 150000 | 1000 | 1036682 | 54562 | 1000 | 50318 | ЛОГП «Пригородное ДРЭУ» | №0145300020817000011от 27.07.2017 г. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | 1091244 | 1091244 | №1 от 12.09.2017 | 95 |
| Итого | 1087000 | 150000 | 1000 | 1087000 | 150000 | 1000 | 1036682 | 54562 | 1000 | 50318 |  |  |  | 1091244 | 1091244 |  | 95 |
| Глава администрации поселения __________ Л.И. Волкова (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Е.В. Батуренко (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | ___________________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель А.А. Михеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) 8(81376)52-018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 декабря 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

____ года № __

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения ул. Павлика Филимонова от а/д "Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от а/д Нарва" до д. № 10 | кв.м. | 2650 | 2650 |