Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий   
в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| 1 | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | Проектно-сметная документация | Отсутствие проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация |  |
| Положительные заключения экспертизы | Отсутствие положительных заключений экспертизы | Отсутствие положительных заключений экспертизы | С учетом фактической даты передачи письма о финансировании строительства данного объекта, МК с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 3204/17 был заключен 18.12.17г.  (основание: письмо ООО «Акванорд» от 26.12.17г. исх. № 127/17) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Администрация:**

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И. Волкова

М.П.