Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий   
в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| 1 | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Проектно-сметная документация | Отсутствие проектно-сметной документации | Изыскательские работы | Муниципальный контракт №0145300020816000015 был заключен 30.11.16г. |
| Положительные заключения экспертизы | Отсутствие положительных заключений экспертизы | Отсутствие положительных заключений экспертизы | Муниципальный контракт №0145300020816000015 был заключен 30.11.16г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация:**  Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И. Волкова |  |  |